Yohanes Dimas Pratama

A11.2021.13254 – A11.4603

Timeline Pribadi

Peran saya dalam team adalah sebagai UI/UX dalam project pembuatan website lelang online SiLelo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minggu | Hari | Kegiatan |
| 1 | Senin | Pertemuan dengan tim untuk kick-off proyek. |
| Selasa | Identifikasi kebutuhan pengguna. |
| Rabu | Analisis persyaratan proyek. |
| Kamis | Penelitian pasar dan kompetitor. |
| Jumat | Pembuatan sketsa awal untuk tata letak. |
| 2 | Senin | Validasi sketsa awal dengan tim pengembang. |
| Selasa | Pembuatan wireframe untuk tata letak konseptual. |
| Rabu | Persiapan untuk presentasi wireframe. |
| Kamis | Presentasi wireframe kepada pemangku kepentingan. |
| Jumat | Penerimaan umpan balik dan saran untuk perbaikan. |
| 3 | Senin | Penyesuaian wireframe berdasarkan umpan balik. |
| Selasa | Pembuatan desain visual berdasarkan wireframe. |
| Rabu | Integrasi palet warna dan font ke dalam desain. |
| Kamis | Persiapan untuk presentasi prototipe interaktif. |
| Jumat | Pengujian awal prototipe dengan tim pengembang. |
| 4 | Senin | Presentasi prototipe kepada pemangku kepentingan. |
| Selasa | Penerimaan umpan balik awal dan saran perbaikan. |
| Rabu | Penyesuaian desain berdasarkan umpan balik. |
| Kamis | Persiapan untuk presentasi prototipe kecil. |
| Jumat | Evaluasi dan perbaikan prototipe kecil. |
| 5 | Senin | Penyempurnaan desain berdasarkan umpan balik. |
| Selasa | Integrasi elemen desain yang diperbarui ke dalam prototipe. |
| Rabu | Evaluasi kembali wireframe dan desain visual berdasarkan umpan balik pemangku kepentingan. |
| Kamis | Persiapan untuk pertemuan pemangku kepentingan. |
| Jumat | Penyesuaian roadmap desain berdasarkan kebutuhan. |
| 6 | Senin | Persiapan untuk pengujian prototipe dengan kelompok pengguna kecil. |
| Selasa | Evaluasi dan analisis hasil pengujian prototipe. |
| Rabu | Pemecahan bug dan masalah kecil sebelum peluncuran website. |
| Kamis | Persiapan dokumentasi desain dan instruksi pengguna untuk peluncuran. |
| Jumat | Evaluasi akhir sebelum peluncuran. |
| 7 | Senin | Peluncuran website lelang online. |
| Selasa | Pemantauan peluncuran dan pemecahan masalah yang mungkin muncul. |
| Rabu | Evaluasi kinerja website pasca-peluncuran. |
| Kamis | Pertemuan pasca-peluncuran untuk meninjau kinerja dan pengalaman pengguna. |
| Jumat | Analisis data dan umpan balik pasca-peluncuran. |